## Slide 1: Proyecto Hiring Entrega Ciclo 1
Por :
  Juan Esteban Berdugo
  Nicolás Munar
  Santiago Tangarife
  Miguel Ángel Ramos
  Luis David Domínguez
  Jonatan Hernández

## Slide 2
-¿Cuantos recursos y servicios se lograron hacer?
11 recursos con 55 servicios en total
8 de esos recursos tienen pruebas automatizadas en Postman
Contamos con:
141 test en lógica
56 test en persistencia

## Slide 3
Nombre | Persistencia | Lógica | Postman
CuentaBancaria | Realizado | Realizado | Realizado
Oferta | Realizado | Realizado | Implementado sin test
Contratista | Realizado | Realizado | Implementado sin test
TarjetaCredito | Realizado | Realizado | Realizado
CuentaDeCobro |  |  | 
Calificación | Realizado | Realizado | Realizado
Estudiante | Realizado | Realizado | Presenta errores
Factura | Realizado | Realizado | Realizado
Trabajo | Realizado | Realizado | 
Servicios/Recursos Logrados Con test

## Slide 4: -¿Cuál es el estado de ejecuciones en Jenkins?

## Slide 5
¿Cómo están los Issues en github?
Hay 26 issues en GitHub asociados a implementación de métodos que no deberían ir necesariamente en las clases Entity y tambien al tipo de dato usado para representar la información .

## Slide 6: ¿Como está Teamwork ?
Las tareas de la última semana presentan retrasos. Debido a poca atención al GitHub. La distribución de las tareas en subtaks casi no se realizaban.

## Slide 7
Resultados Postman
CuentaBancaria
Calificaciones
TarjeCredito
Factura

## Slide 8
¡Gracias a todos!